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АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2026                                                                                                      №   703
О внесении изменения в постановление Администрации Колпашевского района от 23.12.2025 № 1031 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, в муниципальном образовании «Колпашевский район»

на 2026-2028 годы»
В связи с необходимостью корректировки краткосрочного плана реализации на 2026-2028 годы региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление Администрации Колпашевского района от 23.12.2025 № 1031 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области, в муниципальном образовании «Колпашевский район»                       на 2026-2028 годы» (в редакции постановления Администрации Колпашевского района от 01.04.2026 № 284), изложив приложение                          в следующей редакции:
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Краткосрочный план реализации в 2026-2028 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах
1. Перечень многоквартирных домов, включённых в краткосрочный план реализации в 2026-2028 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах

	№ п/п
	Код МКД
	Адрес МКД
	Год ввода в эксплуатацию
	Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем <1>)
	Вид работы (услуги) 
по капитальному ремонту <2>
	Общая площадь МКД, всего
	Площадь помещений в МКД
	Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана
	Стоимость капитального ремонта
	Удельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений МКД
	Предельная стоимость капитального ремонта 
1 кв. м общей площади помещений МКД
	Плановая дата завершения работ
	Способ формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома <3>

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	всего
	в том числе
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	за счет средств Фонда
	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
	за счет средств местного бюджета
	за счет средств собственников 
помещений в МКД
	за счет других не запрещенных законом источников
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	кв. м
	кв. м
	чел.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб.
	руб./кв. м
	руб./кв. м
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	Итого по Колпашевскому району
	Х
	Х
	Х
	21 392,24
	18 836,40
	791
	148 331 495,44
	0,00
	0,00
	0,00
	145 470 873,84
	2 860 621,60
	Х
	Х
	Х
	Х

	2026 год
	Х
	Х
	Х
	8 518,22
	7 434,90
	289
	21 073 877,27
	0,00
	0,00
	0,00
	18 213 255,67
	2 860 621,60
	Х
	Х
	Х
	Х

	1
	5379
	г. Колпашево, пер. Клубный, д. 5
	1966
	ТС ХВС
	СМР
	369,20
	327,40
	10
	2 479 940,84
	0,00
	0,00
	0,00
	2 021 223,96
	458 716,88
	7 574,65
	12 714,00
	2026
	1

	2
	5589
	г. Колпашево, пер. Коммунальный, д. 6
	1967
	ТС ХВС
	СМР
	564,00
	549,00
	19
	3 333 314,81
	0,00
	0,00
	0,00
	2 933 868,17
	399 446,64
	6 071,61
	12 714,00
	2026
	1

	3
	5669
	г. Колпашево, пер. Чапаева, д. 14
	1967
	ТС ХВС
	ПСД
	527,30
	510,50
	30
	234 099,39
	0,00
	0,00
	0,00
	199 902,23
	34 197,16
	458,57
	595,00
	2026
	1

	4
	5434
	г. Колпашево, ул. Мира, д. 14
	1961
	К
	ПСД
	346,10
	332,60
	13
	164 344,32
	0,00
	0,00
	0,00
	144 575,24
	19 769,08
	494,12
	523,00
	2026
	1

	5
	5439
	г. Колпашево, ул. Мира, д. 16
	1960
	К НОК
	ПСД
	357,00
	319,00
	19
	358 068,06
	0,00
	0,00
	0,00
	310 704,49
	47 363,57
	1 122,47
	1 316,00
	2026
	1

	6
	5625
	г. Колпашево, ул. Мира, д. 28
	1961
	К
	ПСД
	362,50
	337,20
	13
	166 617,26
	0,00
	0,00
	0,00
	146 574,77
	20 042,49
	494,12
	523,00
	2026
	1

	7
	5632
	г. Колпашево, ул. Науки, д. 24
	1964
	ТС ХВС
	ПСД
	401,62
	373,90
	17
	197 690,57
	0,00
	0,00
	0,00
	172 643,91
	25 046,66
	528,73
	595,00
	2026
	1

	8
	5500
	г. Колпашево, ул. Победы, д. 75
	1983
	К
	ПСД, СМР (н)
	2 857,80
	2 611,10
	88
	9 933 626,85
	0,00
	0,00
	0,00
	8 740 850,99
	1 192 775,86
	3 804,38
	19 222,00
	2027
	1

	9
	5543
	г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 21
	1964
	ТС ХВС
	ПСД
	1 139,00
	636,40
	26
	240 714,82
	0,00
	0,00
	0,00
	198 083,93
	42 630,89
	378,24
	595,00
	2026
	1

	10
	5714
	с. Тогур, ул. Мичурина, д. 6
	1974
	ТС ХВС
	ПСД
	796,80
	734,10
	25
	251 003,94
	0,00
	0,00
	0,00
	201 828,36
	49 175,58
	341,92
	595,00
	2026
	1

	11
	5719
	с. Тогур, ул. Мичурина, д. 15
	1968
	ТС ХВС
	СМР
	426,00
	372,80
	12
	3 354 108,77
	0,00
	0,00
	0,00
	2 831 782,40
	522 326,37
	8 997,07
	12 714,00
	2026
	1

	12
	5758
	с. Тогур, ул. Октябрьская, д. 95
	1963
	К НОК
	ПСД
	370,90
	330,90
	17
	360 347,64
	0,00
	0,00
	0,00
	311 217,22
	49 130,42
	1 088,99
	1 316,00
	2026
	1

	2027 год
	Х
	Х
	Х
	10 016,52
	8 793,60
	375
	100 822 758,47
	0,00
	0,00
	0,00
	100 822 758,47
	0,00
	Х
	Х
	Х
	Х

	1
	5669
	г. Колпашево, пер. Чапаева, д. 14
	1967
	ТС ХВС
	СМР
	527,30
	510,50
	30
	6 490 497,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6 490 497,00
	0,00
	12 714,00
	12 714,00
	2027
	1

	2
	5422
	г. Колпашево, ул. Кирова, д. 36/1
	1967
	ТС ХВС
	ПСД
	682,80
	631,70
	26
	375 861,50
	0,00
	0,00
	0,00
	375 861,50
	0,00
	595,00
	595,00
	2027
	1

	3
	5605
	г. Колпашево, ул. Ленина, д. 30
	1974
	ТС ХВС
	ПСД
	412,90
	373,70
	13
	222 351,50
	0,00
	0,00
	0,00
	222 351,50
	0,00
	595,00
	595,00
	2027
	1

	4
	5434
	г. Колпашево, ул. Мира, д. 14
	1961
	К
	СМР
	346,10
	332,60
	13
	8 590 725,40
	0,00
	0,00
	0,00
	8 590 725,40
	0,00
	25 829,00
	25 829,00
	2027
	1

	5
	5439
	г. Колпашево, ул. Мира, д. 16
	1960
	К НОК
	СМР
	357,00
	319,00
	19
	15 761 790,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15 761 790,00
	0,00
	49 410,00
	49 410,00
	2027
	1

	6
	5625
	г. Колпашево, ул. Мира, д. 28
	1961
	К
	СМР
	362,50
	337,20
	13
	8 709 538,80
	0,00
	0,00
	0,00
	8 709 538,80
	0,00
	25 829,00
	25 829,00
	2027
	1

	7
	5632
	г. Колпашево, ул. Науки, д. 24
	1964
	ТС ХВС
	СМР
	401,62
	373,90
	17
	4 753 764,60
	0,00
	0,00
	0,00
	4 753 764,60
	0,00
	12 714,00
	12 714,00
	2027
	1

	8
	5500
	г. Колпашево, ул. Победы, д. 75
	1983
	К
	СМР (з)
	2 857,80
	2 611,10
	88
	21 468 279,67
	0,00
	0,00
	0,00
	21 468 279,67
	0,00
	8 221,93
	18 838,00
	2027
	1

	9
	5484
	г. Колпашево, ул. Победы, д. 109
	1971
	ХВС
	ПСД
	338,00
	311,70
	16
	23 689,20
	0,00
	0,00
	0,00
	23 689,20
	0,00
	76,00
	76,00
	2027
	1

	10
	5525
	г. Колпашево, ул. Речников, д. 3
	1974
	ТС ХВС
	ПСД
	563,40
	508,20
	30
	302 379,00
	0,00
	0,00
	0,00
	302 379,00
	0,00
	595,00
	595,00
	2027
	1

	11
	5526
	г. Колпашево, ул. Речников, д. 5
	1974
	ТС ХВС
	ПСД
	563,40
	508,20
	26
	302 379,00
	0,00
	0,00
	0,00
	302 379,00
	0,00
	595,00
	595,00
	2027
	1

	12
	5536
	г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 10
	1974
	ХВС
	ПСД
	297,00
	274,40
	16
	47 196,80
	0,00
	0,00
	0,00
	47 196,80
	0,00
	172,00
	172,00
	2027
	1

	13
	5543
	г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 21
	1964
	ТС ХВС
	СМР
	1 139,00
	636,40
	26
	8 091 189,60
	0,00
	0,00
	0,00
	8 091 189,60
	0,00
	12 714,00
	12 714,00
	2027
	1

	14
	5714
	с. Тогур, ул. Мичурина, д. 6
	1974
	ТС ХВС
	СМР
	796,80
	734,10
	25
	9 333 347,40
	0,00
	0,00
	0,00
	9 333 347,40
	0,00
	12 714,00
	12 714,00
	2027
	1

	15
	5758
	с. Тогур, ул. Октябрьская, д. 95
	1963
	К НОК
	СМР
	370,90
	330,90
	17
	16 349 769,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16 349 769,00
	0,00
	49 410,00
	49 410,00
	2027
	1

	2028 год
	Х
	Х
	Х
	2 857,50
	2 607,90
	127
	26 434 859,70
	0,00
	0,00
	0,00
	26 434 859,70
	0,00
	Х
	Х
	Х
	Х

	1
	5422
	г. Колпашево, ул. Кирова, д. 36/1
	1967
	ТС ХВС
	СМР
	682,80
	631,70
	26
	8 031 433,80
	0,00
	0,00
	0,00
	8 031 433,80
	0,00
	12 714,00
	12 714,00
	2028
	1

	2
	5605
	г. Колпашево, ул. Ленина, д. 30
	1974
	ТС ХВС
	СМР
	412,90
	373,70
	13
	4 751 221,80
	0,00
	0,00
	0,00
	4 751 221,80
	0,00
	12 714,00
	12 714,00
	2028
	1

	3
	5484
	г. Колпашево, ул. Победы, д. 109
	1971
	ХВС
	СМР
	338,00
	311,70
	16
	388 066,50
	0,00
	0,00
	0,00
	388 066,50
	0,00
	1 245,00
	1 245,00
	2028
	1

	4
	5525
	г. Колпашево, ул. Речников, д. 3
	1974
	ТС ХВС
	СМР
	563,40
	508,20
	30
	6 461 254,80
	0,00
	0,00
	0,00
	6 461 254,80
	0,00
	12 714,00
	12 714,00
	2028
	1

	5
	5526
	г. Колпашево, ул. Речников, д. 5
	1974
	ТС ХВС
	СМР
	563,40
	508,20
	26
	6 461 254,80
	0,00
	0,00
	0,00
	6 461 254,80
	0,00
	12 714,00
	12 714,00
	2028
	1

	6
	5536
	г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 10
	1974
	ХВС
	СМР
	297,00
	274,40
	16
	341 628,00
	0,00
	0,00
	0,00
	341 628,00
	0,00
	1 245,00
	1 245,00
	2028
	1


2. Перечень работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, включённых                                в краткосрочный план реализации в 2026 – 2028 гг. региональной программы капитального ремонта общего имущества                  в многоквартирных домах
	№
п/п
	Код МКД
	Адрес МКД
	Площадь помещений МКД, кв. м
	Материал стен <4>
	Количество этажей
	Вид элемента строительных конструкций, оборудования, инженерных систем
	Вид работы (услуги) по капитальному ремонту 
	Стоимость работы (услуги), руб.
	Удельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м
	Предельная стоимость работы (услуги), руб./кв. м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Итого по Колпашевскому району
	 
	 
	18 836,40
	 
	 
	 
	 
	148 331 495,44
	 
	 

	2026 год
	7 434,90
	 
	 
	 
	 
	21 073 877,27
	 
	 

	1
	5379
	г. Колпашево, пер. Клубный, д. 5
	327,40
	К
	2
	 
	Итого
	2 479 940,84
	7 574,65
	12 714,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система теплоснабжения
	ремонт
	2 299 643,88
	7 023,95
	11 229,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	20 316,81
	62,06
	240,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	ремонт
	156 628,30
	478,40
	1 219,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	3 351,85
	10,24
	26,00

	2
	5589
	г. Колпашево, пер. Коммунальный, д. 6
	549,00
	Д
	2
	 
	Итого
	3 333 314,81
	6 071,61
	12 714,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система теплоснабжения
	ремонт
	2 912 987,35
	5 305,99
	11 229,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	60 634,30
	110,44
	240,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	ремонт
	351 339,10
	639,96
	1 219,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	8 354,06
	15,22
	26,00

	3
	5669
	г. Колпашево, пер. Чапаева, д. 14
	510,50
	Д
	2
	 
	Итого
	234 099,39
	458,57
	595,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система теплоснабжения
	разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
	196 950,31
	385,80
	519,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
	37 149,08
	72,77
	76,00

	4
	5434
	г. Колпашево, ул. Мира, д. 14
	332,60
	Д
	2
	 
	Итого
	164 344,32
	494,12
	523,00

	
	
	
	
	
	
	крыша
	разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт)
	164 344,32
	494,12
	523,00

	5
	5439
	г. Колпашево, ул. Мира, д. 16
	319,00
	Д
	2
	 
	Итого
	358 068,06
	1 122,47
	1 316,00

	
	
	
	
	
	
	крыша
	разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт)
	157 624,28
	494,12
	523,00

	
	
	
	
	
	
	несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства
	разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
	200 443,78
	628,35
	793,00

	6
	5625
	г. Колпашево, ул. Мира, д. 28
	337,20
	Д
	2
	 
	Итого
	166 617,26
	494,12
	523,00

	
	
	
	
	
	
	крыша
	разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт)
	166 617,26
	494,12
	523,00

	7
	5632
	г. Колпашево, ул. Науки, д. 24
	373,90
	К
	2
	 
	Итого
	197 690,57
	528,73
	595,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система теплоснабжения
	разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
	170 481,87
	455,96
	519,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
	27 208,70
	72,77
	76,00

	8
	5500
	г. Колпашево, ул. Победы, д. 75
	2 611,10
	К
	5
	 
	Итого
	9 933 626,85
	3 804,38
	19 222,00

	
	
	
	
	
	
	крыша
	разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу)
	1 005 869,85
	385,23
	779,00

	
	
	
	
	
	
	
	переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	8 927 757,00
	3 419,15
	18 443,00

	9
	5543
	г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 21
	636,40
	К
	2
	 
	Итого
	240 714,82
	378,24
	595,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система теплоснабжения
	разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
	194 403,99
	305,47
	519,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
	46 310,83
	72,77
	76,00

	10
	5714
	с. Тогур, ул. Мичурина, д. 6
	734,10
	К
	2
	 
	Итого
	251 003,94
	341,92
	595,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система теплоснабжения
	разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
	197 583,48
	269,15
	519,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
	53 420,46
	72,77
	76,00

	11
	5719
	с. Тогур, ул. Мичурина, д. 15
	372,80
	Д
	2
	 
	Итого
	3 354 108,77
	8 997,07
	12 714,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система теплоснабжения
	ремонт
	3 185 665,27
	8 545,24
	11 229,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	23 134,10
	62,05
	240,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	ремонт
	142 264,93
	381,61
	1 219,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	3 044,47
	8,17
	26,00

	12
	5758
	с. Тогур, ул. Октябрьская, д. 95
	330,90
	Д
	2
	 
	Итого
	360 347,64
	1 088,99
	1 316,00

	
	
	
	
	
	
	крыша
	разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости (ремонт)
	163 504,30
	494,12
	523,00

	
	
	
	
	
	
	несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства
	разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
	196 843,34
	594,87
	793,00

	2027 год
	8 793,60
	 
	 
	 
	 
	100 822 758,47
	 
	 

	1
	5669
	г. Колпашево, пер. Чапаева, д. 14
	510,50
	Д
	2
	 
	Итого
	6 490 497,00
	12 714,00
	12 714,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система теплоснабжения
	ремонт
	5 732 404,50
	11 229,00
	11 229,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	122 520,00
	240,00
	240,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	ремонт
	622 299,50
	1 219,00
	1 219,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	13 273,00
	26,00
	26,00

	2
	5422
	г. Колпашево, ул. Кирова, д. 36/1
	631,70
	К
	2
	 
	Итого
	375 861,50
	595,00
	595,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система теплоснабжения
	разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
	327 852,30
	519,00
	519,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
	48 009,20
	76,00
	76,00

	3
	5605
	г. Колпашево, ул. Ленина, д. 30
	373,70
	Д
	2
	 
	Итого
	222 351,50
	595,00
	595,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система теплоснабжения
	разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
	193 950,30
	519,00
	519,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
	28 401,20
	76,00
	76,00

	4
	5434
	г. Колпашево, ул. Мира, д. 14
	332,60
	Д
	2
	 
	Итого
	8 590 725,40
	25 829,00
	25 829,00

	
	
	
	
	
	
	крыша
	ремонт
	8 410 788,80
	25 288,00
	25 288,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	179 936,60
	541,00
	541,00

	5
	5439
	г. Колпашево, ул. Мира, д. 16
	319,00
	Д
	2
	 
	Итого
	15 761 790,00
	49 410,00
	49 410,00

	
	
	
	
	
	
	крыша
	ремонт
	8 066 872,00
	25 288,00
	25 288,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	172 579,00
	541,00
	541,00

	
	
	
	
	
	
	несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства
	ремонт
	7 364 753,00
	23 087,00
	23 087,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	157 586,00
	494,00
	494,00

	6
	5625
	г. Колпашево, ул. Мира, д. 28
	337,20
	Д
	2
	 
	Итого
	8 709 538,80
	25 829,00
	25 829,00

	
	
	
	
	
	
	крыша
	ремонт
	8 527 113,60
	25 288,00
	25 288,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	182 425,20
	541,00
	541,00

	7
	5632
	г. Колпашево, ул. Науки, д. 24
	373,90
	Д
	2
	 
	Итого
	4 753 764,60
	12 714,00
	12 714,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система теплоснабжения
	ремонт
	4 198 523,10
	11 229,00
	11 229,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	89 736,00
	240,00
	240,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	ремонт
	455 784,10
	1 219,00
	1 219,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	9 721,40
	26,00
	26,00

	8
	5500
	г. Колпашево, ул. Победы, д. 75
	2 611,10
	К
	5
	
	Итого
	21 468 279,67
	8 221,93
	18 838,00

	
	
	
	
	
	
	крыша
	переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу
	20 831 433,00
	7 978,03
	18 443,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	636 846,67
	243,90
	395,00

	9
	5484
	г. Колпашево, ул. Победы, д. 109
	311,70
	Д
	2
	 
	Итого
	23 689,20
	76,00
	76,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
	23 689,20
	76,00
	76,00

	10
	5525
	г. Колпашево, ул. Речников, д. 3
	508,20
	Д
	2
	 
	Итого
	302 379,00
	595,00
	595,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система теплоснабжения
	разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
	263 755,80
	519,00
	519,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
	38 623,20
	76,00
	76,00

	11
	5526
	г. Колпашево, ул. Речников, д. 5
	508,20
	Д
	2
	 
	Итого
	302 379,00
	595,00
	595,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система теплоснабжения
	разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
	263 755,80
	519,00
	519,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
	38 623,20
	76,00
	76,00

	12
	5536
	г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 10
	274,40
	Д
	2
	 
	Итого
	47 196,80
	172,00
	172,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	разработка проектной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости
	47 196,80
	172,00
	172,00

	13
	5543
	г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 21
	636,40
	К
	2
	 
	Итого
	8 091 189,60
	12 714,00
	12 714,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система теплоснабжения
	ремонт
	7 146 135,60
	11 229,00
	11 229,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	152 736,00
	240,00
	240,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	ремонт
	775 771,60
	1 219,00
	1 219,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	16 546,40
	26,00
	26,00

	14
	5714
	с. Тогур, ул. Мичурина, д. 6
	734,10
	К
	2
	 
	Итого
	9 333 347,40
	12 714,00
	12 714,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система теплоснабжения
	ремонт
	8 243 208,90
	11 229,00
	11 229,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	176 184,00
	240,00
	240,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	ремонт
	894 867,90
	1 219,00
	1 219,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	19 086,60
	26,00
	26,00

	15
	5758
	с. Тогур, ул. Октябрьская, д. 95
	330,90
	Д
	2
	 
	Итого
	16 349 769,00
	49 410,00
	49 410,00

	
	
	
	
	
	
	крыша
	ремонт
	8 367 799,20
	25 288,00
	25 288,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	179 016,90
	541,00
	541,00

	
	
	
	
	
	
	несущие и ограждающие ненесущие конструкции, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства
	ремонт
	7 639 488,30
	23 087,00
	23 087,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	163 464,60
	494,00
	494,00

	2028 год
	2 607,90
	 
	 
	 
	 
	26 434 859,70
	 
	 

	1
	5422
	г. Колпашево, ул. Кирова, д. 36/1
	631,70
	К
	2
	 
	Итого
	8 031 433,80
	12 714,00
	12 714,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система теплоснабжения
	ремонт
	7 093 359,30
	11 229,00
	11 229,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	151 608,00
	240,00
	240,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	ремонт
	770 042,30
	1 219,00
	1 219,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	16 424,20
	26,00
	26,00

	2
	5605
	г. Колпашево, ул. Ленина, д. 30
	373,70
	Д
	2
	 
	Итого
	4 751 221,80
	12 714,00
	12 714,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система теплоснабжения
	ремонт
	4 196 277,30
	11 229,00
	11 229,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	89 688,00
	240,00
	240,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	ремонт
	455 540,30
	1 219,00
	1 219,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	9 716,20
	26,00
	26,00

	3
	5484
	г. Колпашево, ул. Победы, д. 109
	311,70
	Д
	2
	 
	Итого
	388 066,50
	1 245,00
	1 245,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	ремонт
	379 962,30
	1 219,00
	1 219,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	8 104,20
	26,00
	26,00

	4
	5525
	г. Колпашево, ул. Речников, д. 3
	508,20
	Д
	2
	 
	Итого
	6 461 254,80
	12 714,00
	12 714,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система теплоснабжения
	ремонт
	5 706 577,80
	11 229,00
	11 229,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	121 968,00
	240,00
	240,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	ремонт
	619 495,80
	1 219,00
	1 219,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	13 213,20
	26,00
	26,00

	5
	5526
	г. Колпашево, ул. Речников, д. 5
	508,20
	Д
	2
	 
	Итого
	6 461 254,80
	12 714,00
	12 714,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система теплоснабжения
	ремонт
	5 706 577,80
	11 229,00
	11 229,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	121 968,00
	240,00
	240,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	ремонт
	619 495,80
	1 219,00
	1 219,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	13 213,20
	26,00
	26,00

	6
	5536
	г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 10
	274,40
	К
	2
	 
	Итого
	341 628,00
	1 245,00
	1 245,00

	
	
	
	
	
	
	внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения
	ремонт
	334 493,60
	1 219,00
	1 219,00

	
	
	
	
	
	
	
	строительный контроль
	7 134,40
	26,00
	26,00


<1> выбирается из списка: ЭС - ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения; ГС - ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения; ТС - ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения; ВО - ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения; ЛО - ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт; К - ремонт крыш/переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу/устройство выходов на кровлю; ПП - ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирных домах; РУФ - утепление и (или) ремонт фасадов; Ф - ремонт фундаментов; ГВС - ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения; ХВС - ремонт внутридомовых инженерных систем холодного водоснабжения; ПУ, УУ - установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, газа); НОК - ремонт и усиление несущих и ограждающих ненесущих конструкций, не отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; НОКр – замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций многоквартирного дома и (или) инженерных сетей многоквартирного дома, отнесенные в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности к реконструкции объектов капитального строительства; П – устройство, ремонт пандусов и иные работы по приспособлению общего имущества в многоквартирном доме в целях обеспечения его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;
 <2>выбирается из списка: ПСД, СМР – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и выполнение работ по капитальному ремонту и осуществлению строительного контроля; ПСД, СМР (н) – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости и начало работ по капитальному ремонту; СМР (з) – завершение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля; ПСД – разработка проектно-сметной документации, включая проведение проверки достоверности определения сметной стоимости; СМР – выполнение работ по капитальному ремонту и осуществление строительного контроля;
<3>выбирается из списка: 1 - счет регионального оператора; 2 - специальный счет, владельцем которого является региональный оператор; 3 - специальный счет, владельцем которого является управляющая компания; 4 - специальный счет, владельцем которого является товарищество собственников жилья; 5 - специальный счет, владельцем которого является жилищный кооператив; 6 - специальный счет, владельцем которого является лицо, не указанное в кодах 2 – 5.

<4> выбирается из списка: К - кирпичные, П - панельные, Д - деревянные, Пр - прочие.
Примечание:МКД - многоквартирный дом,Фонд - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
2. Опубликовать настоящее постановление в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского района и разместить                                   на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования «Колпашевский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.

Глава района




                                             А.Б.Агеев
Ю.А.Хотченко
5 10 50
«Приложение
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